Une démarche pour concevoir un projet – Aide mémoire

# Sources

« Pour réussir les projets » par Jean Charles Thélot, responsable de formations à l’IFAC – 75 pages – Février 1992

# L’effet de rétroaction :

Un projet ou une action produit des effets sur son environnement. C’est la détection de ces effets qui permettra de modifier l’action, de la corriger, de l’adapter. Causes et effets sont liés par la boucle de rétroaction



Cause  			Effets



Une démarche cyclique. Cette méthode est caractérisée par une remise en cause permanente  et une communication/information permanente

Le cycle du projet :

Conduire un projet c’est réaliser 3 phases, dans une démarche cyclique

Conception    	Réalisation   	Evaluation     (et Communication/information)



# 10 étapes

## Détecter le besoin

- Initiative des personnes qui développent le projet ou extérieure (Dans un cadre institutionnel)

- De nombreux cas de figure : Une commande, une innovation, un problème qui se pose, les conséquences d’un autre projet….

- Un regard critique : Une sensibilité aux dysfonctionnements et une volonté de remédier

## Analyser le besoin

- Formuler le besoin de façon précise, réaliste, ouverte

- Analyser le système

Un système c’est :

- un ensemble d’éléments dans

- un environnement et un contexte pour

- une finalité ou un projet qui réalise

- une activité par et/ou pour

- une structure qui

- se transforme

Un système est traversé par différentes logiques :

- Logique institutionnelle

- Logique financière

- Logique économique

- Logique organisationnelle

- Logique professionnelle

- Logique proxémique (Qui définit les l’organisation de l’espace et du temps)

- Logique culturelle

- Logique socio – individuelle

- Identifier les acteurs

- Les entrepreneurs du projet

- Les personnes directement concernées par le projet

- Les personnes non indirectement concernées par le projet

- Les fournisseurs de ressources

- Les transformateurs de ressources

- Les fournisseurs de services

- Les utilisateurs de services

- Analyser les besoins des acteurs

- Rechercher des informations extérieures

- Documentaire

- Observation de solutions connues

- Recherche de problème analogue

## Définir le problème

S’assurer que le problème existe bien

Définir le problème en termes d’action : comment faire pour ?

Quels sont les symptômes et les critères qui révèlent le problème ?

Qui perçoit le problème ?

Pourquoi résoudre le problème ?

S’assurer que l’on a vu l’intégralité du problème ? Reste  t il encore d’autres points à résoudre ?

A quel degré est-on concerné par le problème ? A-t-on la responsabilité, les moyens, l'envie de le résoudre ?

- Analyser les fonctions de ce que l’on veut créer

- Fonctions d’usage

- Fonctions d’estime

- Fonctions principales

- Fonctions secondaires

- Fonctions annexes

- Rédiger le projet

- Définition et description

- Acteurs et Populations touchées par le projet

- Environnement du projet

- Objectifs

- Contraintes

## Définir les Critères, Objectifs et Contraintes

Les critères sont des variables pour évaluer, comparer, classer les différentes solutions. Ils sont déduits des besoins, et sont mesurables et fidèles.

Les contraintes sont les valeurs des critères qui sont jugés inacceptables. Elles peuvent être  quantitatives ou qualitatives.

Les objectifs sont les valeurs des critères fixées par le concepteur du projet comme des buts à atteindre.

## Elaborer une gamme de solutions

A partir des données existantes, on élabore une gamme de solutions, à partir d’expériences de démarches personnelles et/ou techniciennes.

On peut utiliser des méthodes créatives pour générer des idées de solutions. La recherche créative s’organise en 2 temps :

- la phase d’ouverture (Produire un maximum d’idées) et

- la phase de fermeture (Pratiquer une sélection qualitative grâce à des grilles de critères pré établies)

Méthodes :

- Brainstorming

- Listes aide mémoire (Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Quand ? Quels résultats ?)

- Matrices de découverte (tableaux à double entrées

## Etudier la faisabilité

- Faisabilité technique

- Faisabilité économique

- Faisabilité financière

- Faisabilité psychologique, sociale, culturelle, politique

## Optimiser les solutions

Optimiser par rapport à l’Homme, par rapport aux coûts.

## Choisir une solution

Le choix se fera en fonction :

- Des critères préalablement définis

- De la place du projet dans les stratégies plus globales

- Des stratégies des décideurs

- Des stratégies de l’entreprise qui mène le projet

Ensuite on complète la solution par des éléments éventuellement utiles pris dans les solutions rejetées

En dernier lieu on rédige le projet.

- Titre

- Initiative

- Localisation

- Justification

- Bénéficiaires

- Etat présent ou état des lieux

- Buts et Objectifs

- Moyens

- Fonctionnement

- Déroulement

## Mise en œuvre – Suivi

Détermination des objectifs opérationnels

Définition d’un plan opérationnel

L’action

Le suivi de l’action et son évaluation

On procèdera à une hiérarchisation des tâches dans un diagramme du type « Action – Conséquences »

On produira un tableau de bord

On fixera un échéancier, qui s’appuie sur un ordonnancement des tâches dans le temps

## Evaluation - Remise en question

Au terme de l’évaluation, on procède à une remise en question du projet pour y apporter des améliorations à tous les niveaux : Objectifs, actions, méthodes.

Tout au long du cycle il faut assurer une remise en cause permanente  et une communication/information permanente.